附件

2018年市级政府投资项目补充计划

单位：万元

| 序号 | 项目基本情况 | 2018年计划 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 起止年限 | 总投资 | 投资 | 资金来源 | 主要建设内容 及工程形象进度 |  |
|  |  |  |  |  |  | 财政预算安排 | 上级 补助 | 部门自筹及其它 | 集聚区、西区 |  |  |
| 合计24个项目，带“▲”项目的总投资为匡算数，实施以批准的投资概算为准。 | 50326 | 27512 | 11443 | 1500 | 10 | 14559 |  |  |
| （一）城市建设项目（13项） | 20207 | 16032 | 11143 | 1000 | 0 | 3889 |  |  |
| 1 | ▲电信大楼以东地块海绵化改造工程 | 改造总面积约为12228平方米。建设低影响开发工程，含透水铺装、植草沟、下凹式绿地、雨水花园等；市政排水改造工程，含雨污分流、原排水沟改造等；部分景观提升工程等。 | 2018 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 完工 | 市建设中心 |
| 2 | 2018年度创建全国文明城市园林基础设施提升工程 | 提升府山公园等18个公园及主要道路绿地，包括：补植公园绿地黄土裸露地被约34万平方米、道路行道树90株、隔离带缺株断垄4000平方米；更新公园运动场场地地坪约2500平方米；更换健身器材9套；提升改造公园园路、垃圾桶、窨井盖、坐凳、护栏、标示标牌、仿古建筑13处等；安装文明宣传标示标牌等。 | 2018 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 完工 | 市园林处 |
| 3 | 2018年度创建全国文明城市市政基础设施提升工程 | 提升改造衢化路、民航大道、浮石路、蝴蝶路等主城区主次干道；提升改造长竿街—蛟池街—小西门等背街小巷共约34000平方米道路、雨水管、标志标线等市政设施；提升改造道前街、县西街、五圣街、迎和路等路段共约7500平方米人行道。 | 2018 | 3010 | 3010 | 3010 |  |  |  | 完工 | 市市政处 |
| 4 | 2018年度创建全国文明城市环卫基础设施提升工程 | 提升市区公厕、垃圾中转站及火车站广场基础设施；提升市区垃圾桶、果壳箱；公厕、垃圾中转站、垃圾桶及果壳箱创文氛围营造。 | 2018 | 530 | 530 | 530 |  |  |  | 完工 | 市环卫处 |
| 5 | 市区道路交通设施改造提升项目 | 建设违停、礼让斑马线、行人闯红灯违章抓拍系统各76、89、40个点位，建设行人请求式过街系统6组，改造老旧信号灯64组及机房扩容；安装道路中央隔离护栏15千米，机非隔离护栏10千米，人非隔离护栏3千米，绿化隔离护栏10千米；施划道路标线25万平方米，清除标线4000平方米，施划停车位5000个；安装交通标志牌400块，警示桩2000根，橡胶减速带500米。 | 2018 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  | 完工 | 市交警支队 |
| 6 | 市“创建文明城市”道路交通管理科技设备采购项目 | 更新电子卡口、监控77个点位；增补视频、高频监控各7个、6个点位；增补户外交通信息宣传、违法信息曝光屏20个点位；交通拍客设备150台；随意鸣笛提示、抓拍设备2套；后台服务系统3套；外围交通诱导屏6块。 | 2018 | 1650 | 1650 | 1650 |  |  |  | 完工 | 市交警支队 |
| 7 | ▲市“创建文明城市”行人守法管控科技设备采购项目 | 在三衢路、衢化路等10个路口安装行人闯红灯抓拍设备；在衢化路（中医院门口）等10个点位安装请求式行人信号灯。 | 2018-2019 | 300 | 90 | 90 |  |  |  | 开工建设 | 市交警支队 |
| 8 | ▲2018年违法智能抓拍管理系统 | 城市市容违法智能抓拍科技设备采购及建设。 | 2018-2019 | 150 | 50 | 50 |  |  |  | 完成城市市容违法智能抓拍科技设备采购 | 市综合 行政执法局 |
| 9 | ▲市区公交站点改造提升工程 | 修建公交站台385个，新建候车棚383座，新建灯箱式站牌42个，配套建设其他附属设施。 | 2018-2019 | 2437 | 243 | 243 |  |  |  | 上下街段完工，其余段开工建设。 | 市公交集团 |
| 10 | 西区市政道路广场改造提升工程 | 改造三江东路利时卢森堡大厦周边路面，南海路、双岭南路、三江西路、江源路、龚家埠头菜场门前道路；改造学院西门广场、九华北大道西侧人行道；施划道路标志标线。 | 2018-2019 | 1551 | 1396 |  |  |  | 1396 | 基本完工 | 市基投公司 |
| 11 | 西区居民小区改造提升工程 | 改造提升白云、玉龙湾、沐霞、兰馨苑、亭川小区等5个小区基础设施。 | 2018-2019 | 2770 | 2493 |  |  |  | 2493 | 基本完工 | 市基投公司 |
| 12 | 衢州城墙之北段城墙修缮工程 | 修缮衢州城墙之北段城墙约442米，包括内填土重夯，杂草等灌木清理，墙砖剔补、替换，墙基石维修，顶部重做等。 | 2018-2019 | 1503 | 600 |  | 600 |  |  | 完成总工程量的55% | 市文广新局 |
| 13 | ▲衢州机场场区改造提升工程 | 衢州机场场区停车场改扩建环境提升。 | 2018-2019 | 436 | 100 | 100 |  |  |  | 开工建设 | 市民航局 |
| （二）社会事业（2项） | 1462 | 700 | 200 | 500 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | ▲市行政中心1号楼LED全彩显示屏项目 | 建设LED系统、温度检测系统、音响系统。 | 2018-2019 | 962 | 200 | 200 |  |  |  | 开工建设 | 市机关 事务管理局 |
| 15 | ▲市机动车尾气遥感监测平台项目 | 建设机动车遥感监测平台，购置车载移动式1套，固定水平式1套，以及遥感监测数据网络。 | 2018 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 完工 | 市环保局 |
| （三）信息化项目（3项） | 692 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |  |  |
| 16 | 市社保多险合一系统开发项目 | 建设“互联网+人社”大平台，支撑智能业务经办和管理，实现基于数据的监管决策和开放共享，形成内在统一、外在多元的公共服务体系。 | 2018-2019 | 500 | 50 | 50 |  |  |  | 开工建设 | 市人力资源和社会保障 信息中心 |
| 17 | 市国安局指挥中心系统项目 | 建设“大屏显示系统、网络及安全接入”等。 | 2018 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 完工 | 市国安局 |
| 18 | 市民政信息化综合平台（市智慧养老与民政殡仪公墓综合管理平台） | 通过引进“互联网+”等先进技术，建设殡葬业务管理、政策服务查询、意见建议提交、信息共享的综合服务平台。 | 2018-2019 | 142 | 10 |  |  | 10 |  | 开工建设 | 市殡仪馆 |
| （四）集聚区平台建设项目（6项） | 27965 | 10670 | 0 | 0 | 0 | 10670 |  |  |
| 19 | 东兴路（近期）建设工程 | 新建道路长2738米，新建跨白沙溪桥梁长约38米、跨乌溪江桥梁长约497米，配套建设给水、雨水、污水（生活）、照明、标志标线、交通安全设施、绿化、电缆埋设及综合管线工程等。 | 2018-2020 | 12912 | 1520 |  |  |  | 1520 | 完成工程量的5% | 汇盛投资公司 |
| 20 | 乌龙沟两侧绿化及新月路道路工程—新月路（东港二路—东港四路）改造工程 | 建设道路、排水、排污、交通标志、照明灯配套设施建设。 | 2018-2019 | 600 | 400 |  |  |  | 400 | 雨、污水管基槽开挖，管道埋设，完成工程量的75% | 汇盛投资公司 |
| 21 | 东港片区污水管网改造工程（主干管） | 扩容改造12号、东1号泵站；新建1万吨/天的通天星泵站，并配套建设压力管道长约575米；新建城东污水处理厂三期配套D1500污水重力管长约430米；新建D1500污水主干管长约2500米。 | 2018-2019 | 2438 | 2000 |  |  |  | 2000 | 管道安装、泵站设备安装，完成工程量的80% | 汇盛投资公司 |
| 22 | 衢州高新技术产业园区一期污水管网下改上工程 | 新建或利用旧管架将污水管由地埋改为架空约8.9千米，其中主管长约5千米，次管长约3.9千米。 | 2018-2019 | 1147 | 100 |  |  |  | 100 | 完成工程量的10% | 汇盛投资公司 |
| 23 | 低丘缓坡东港区块（一）二期基础设施配套工程排渠三（调整） | 建设排渠约1860米，宽4米，深度约4米，主要采用钢筋混凝土箱涵结构。 | 2018-2019 | 6218 | 2000 |  |  |  | 2000 | 土石方开挖，完成工程量的40% | 通盛投资公司 |
| 24 | 衢州绿色产业集聚区创建文明城市整体环境提升工程 | 集聚区东港、白沙、高新片区标志标线、隔离护栏建设，绿化补植，道路环境提升，城中村环境提升等。 | 2018 | 4650 | 4650 |  |  |  | 4650 | 完工 | 汇盛投资公司 |