附件

衢州市创建“无证明办事之城”工作任务清单

| 工作阶段 | 主要任务 | 工作要求 | 完成时限 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证明梳理 | 梳理证明材料清单 | 全面清理群众和企业到政府办事涉及的证明材料，形成《衢州市各级各部门需要办事群众（企业）提供的证明清单》。 | 2019年3月底前 | 市法制办 | 市编办、市行政服务中心 |
|  | 证明需求梳理和来源确认 | 梳理本部门证明需求清单，提出证明材料具体需求，确认证明材料模板和证明开具责任。 | 2019年3月底前 | 市级各有关部门 | 市行政服务中心 |
|  | 形成证明材料需求清单 | 汇总形成各部门证明材料需求清单。 | 2019年3月底前 | 市行政服务中心 | 市级各有关部门 |
| 重点推进 | 建立电子证明共享机制 | 加快推进政务系统整合和信息共享，深化电子证照证明库应用，完成各部门证明材料模板的录入，通过市数据共享平台实现证明材料的共享。 | 2019年6月底前 | 市电子政务中心、市级各有关部门 | 市行政服务中心 |
|  | 推广告知承诺制 | 建立告知承诺制办法，公布实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求，提供告知承诺书格式文本。 | 2019年6月底前 | 市级各有关部门 | 市行政服务中心 |
|  | 建立代跑机制 | 建立证明材料“干部代跑”工作机制。 | 2019年6月底前 | 市行政服务中心 | 各县（市、区） |
|  | 重点领域推进 | 以不动产登记、公积金、社保等领域的高频事项为重点，实现大部分证明材料通过网络共享获取，暂时无法共享的证明材料建立相应“告知承诺审批”机制或“干部代跑”机制，各部门根据“无证明办事”机制规范工作规程和办事指南。 | 2019年6月底前 | 市级各有关部门 | 市行政服务中心 |
| 全面落实 | 完善各项运行机制 | 依托电子证照证明库，基本实现行政审批所需的证明材料通过网络获取。 | 2019年12月底前 | 市电子政务中心、市级各有关部门 | 市行政服务中心 |
|  |  | 各部门进一步完善“无证明办事”办事规则和各项运行机制。 | 2019年12月底前 | 市级各有关部门 | 市行政服务中心 |